Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»

по оказанию услуги по передаче электрической энергии за 2020 год.

- Исполнение инвестиционной программы.

| № п\п | Наименование объекта и мероприятия | Ед. измер | Кол-во | ПЛАН Сумма, т.тенге | ФАКТ Сумма, т.тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство и реконструкция электросетей РС-10/0,4 кВ, ВЛ-35 и выше |  |  |  |  |
|  | Кокшетауские ГЭС |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с СИП от ТП № 307 в г. Кокшетау до фасада домов | км | 5,75 | 33 226 | 28 390 |
| 1.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП №215 с применением СИП в г. Кокшетау | км | 4,65 | 28 004 | 24 344 |
| 1.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ в г. Кокшетау: |  |  |  |  |
|  | от ТП № 310 к дому Боровской,74 | км | 0,33 |  | 1 616 |
|  | от ТП № 327 к дому Б.Ашимова,217 | км | 0,12 |  | 830 |
|  | от ТП № 335 к дому Саина,27 | км | 0,26 |  | 1 325 |
|  | от ТП № 139 к дому Есенберлина,56 | км | 0,06 |  | 608 |
|  | от ТП № 139 к домам ул. Калинина 48 | км | 0,20 |  | 1 116 |
|  | от ТП № 139 к домам ул. Калинина 59 | км | 0,07 |  | 652 |
|  | от ТП № 322 к дому Васильковский м-н,23 | км | 0,26 |  | 1 291 |
|  | от ТП № 176 к домам Пушкина 22 | км | 0,18 |  | 1 053 |
|  | от ТП № 176 к домам Пушкина 24 | км | 0,06 |  | 635 |
| 1.4 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП № 176 до ПС 110/10 кВ "ПГВ" в г. Кокшетау | км | 0,45 |  | 5 420 |
| 1.5 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП № 266 - ТП № 380 в г. Кокшетау | км | 0,44 |  | 3 210 |
| 1.6 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ПС"Западная": "яч.10 - РП-1", "яч. 16 - РП-1"; на пересечении ул.Ауельбекова - ул.Биржан Сала (КЛ-10 кВ - 340 м - с применением ГНБ) | км | 0,34 |  | 5 846 |
| 1.7 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ ТП-2-ТП-106 на пересечении ул.Ауельбекова - ул.Биржан Сала (КЛ-10 кВ - 170 м - с применением ГНБ) | км | 0,17 |  | 2 491 |
|  | Щучинские городские ЭС |  |  |  |  |
| 1.8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП № 82, ф. "Фабричная" в г. Щучинск с применением СИП до фасада домов | км | 0,95 |  | 6 559 |
| 1.9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3, ф. "Зеленая" в г. Щучинск с применением СИП до фасада домов | км | 0,89 |  | 5 054 |
| 1.10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 185, ф. "Северная"-1 км, "Товарищеская" - 1,5 км, в г. Щучинск с применением СИП до фасада домов | км | 2,5 |  | 14 662 |
| 1.11 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП № 96 - ТП № 93 (с применением прокола) в г. Щучинск | км | 0,8 |  | 10 267 |
| 1.12 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП № 24 в г. Щучинск: |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ к дому Интернациональная, 62(2*80 м) | км | 0,16 |  | 931 |
|  | КЛ-0,4 кВ к дому Едомского,34 (2*120 м) | км | 0,24 |  | 1 206 |
|  | КЛ-0,4 кВ к дому Луначарского, 62 (2*140 м) | км | 0,28 |  | 1 340 |
|  | КЛ-0,4 кВ к дому Коммунистическая,23 ( 120 +230 м) | км | 0,35 |  | 1 578 |
| 1.13 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП № 162: |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ к дому Едомского, 36А (2*140 м) | км | 0,28 |  | 1 416 |
|  | КЛ-0,4 кВ к дому Едомского, 36 (2*80 м) | км | 0,16 |  | 952 |
|  | Акжарские ЭС |  |  |  |  |
| 1.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 9-6, ф.1 в с . Талшик с применением СИП до фасада домов | км | 1,88 |  | 9 698 |
| 1.15 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 9- 8, ф.2 в с . Талшик с применением СИП до фасада домов | км | 1 |  | 4 900 |
|  | Енбекшильдерские ЭС |  |  |  |  |
| 1.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № № 14-3 в с . Макинка с применением СИП до фасада домов | км | 4,07 |  | 26 952 |
|  | Уалихановские ЭС |  |  |  |  |
| 1.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП № 22-13, ф. 2 в с . Кишкенеколь с применением СИП до фасада домов | км | 1,8 |  | 10 477 |
| 1.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП № 22-18, ф. 1 в с . Кишкенеколь с применением СИП до фасада домов | км | 1,25 |  | 8 944 |
| 1.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ГКТП № 16-2 ф. 1 в с . Кишкенеколь с применением СИП до фасада домов | км | 1,96 |  | 10 503 |
|  | Айыртауские МЭС |  |  |  |  |
| 1.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4-15(ДОСААФ) в с . Саумалколь с применением СИП до фасада домов | км | 6,45 |  | 23 984 |
| 1.21 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Чистополье-Тахтаброд", отпайка на ПС "Ялты", с заменой опор и провода. | км | 10,5 | 43 729 | 41 131 |
| 1.22 | Реконструкция ВЛ -0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №19-5 ф. 2 с Саумалколь, с применением СИП | км | 1,6 | 7 624 | 7 272 |
| 1.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4-13(Ресторан) в с . Саумалколь с применением СИП до фасада домов | км | 2,93 | 19 952 | 22 504 |
|  | Целинные ЭС |  |  |  |  |
| 1.24 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ № 6-4, 6-5 в с. Новоишимское с применением СИП до фасада домов | км | 4,60 | 25 353 | 26 434 |
|  | Рузаевские ЭС |  |  |  |  |
| 1.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ № 05-15/250 с. Рузаевка с применением СИП до фасада домов | км | 2,96 | 14 818 | 16 968 |
|  | Тайыншинские ЭС |  |  |  |  |
| 1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 117-06 (бывшая 20-06) в г. Тайынша с применением СИП до фасада домов | км | 3 | 16 319 | 18 720 |
| 1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Келлеровка" от яч. 12 на ПС 110/35/10 кВ "Келлеровка" в с. Келлеровка | км | 2 | 8 226 | 8 207 |
| 1.28 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 20 "Город" от ПС "Красноармейская" в г. Тайынша | км | 4 | 57 000 | 51 592 |
| 1.29 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 117-14 в г. Тайынша с применением СИП до фасада домов | км | 2,48 |  | 16 638 |
| 1.30 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 11-02 в г. Тайынша с применением СИП до фасада домов | км | 3,04 |  | 14 970 |
|  | Зерендинские ЭС |  |  |  |  |
| 1.31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 5 в с. Красный Яр с применением СИП до фасада домов | км | 2,52 |  | 14 876 |
| 1.32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 6 в с. Красный Яр с применением СИП до фасада домов | км | 1,32 |  | 7 197 |
|  | ИТОГО: |  | 79,30 |  | 464 761 |
| 2 | Замена устаревшего оборудования ПС, ОРУ, ЗРУ |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ с установкой тр-ра 25 мВА на ПС 110/10 кВ "ПГВ" в г. Кокшетау | шт. | 1 | 154 121 | 154 498 |
| 2.2 | Реконструкция I и II СШ-10 кВ КРУН-10 кВ ПС 35/10 кВ "МК-57" с заменой МВ-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ кВ в г. Кокшетау | шт. | 1 | 56 646 | 51 481 |
| 2.3 | Реконструкция КРУН-10 кВ ПС 110/35/10 кВ кВ "Володарская" с заменой МВ-10 кВ на вакуумные выключатели 10 кВ кВ в с. Саумалколь | сек. | 2 | 170 051 | 178 371 |
| 2.4 | Реконструкцией КРУН-6 кВ на ПС 35/6 кВ "Алексеевка"заменой ячеек 6 кВ на ВВ | сек. | 1 | 37 293 | 37 887 |
|  | ИТОГО: |  | 2 шт/3сек |  | 422 237 |
| 3 | Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 кВ (замена трансформаторов) |  |  |  |  |
|  | Кокшетауские ГЭС |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция ТП № 58 с заменой на ТП проходного типа (без коридора обслуживания), с 2-мя тр-ми 400 кВА в г. Кокшетау | шт. | 1 | 25 665 | 25 380 |
| 3.2 | Реконструкция ТП № 30 с заменой на ГКТП 10/0,4 кВ проходного типа, с коридорами обслуживания, с 2-мя тр-ми 250 кВА в г. Щучинск | шт. | 1 | 18 007 | 16 814 |
| 3.3 | Реконструкция ТП № 250 на КТПГ с тр-рами 630 кВа, проходного типа, с коридорами обслуживания в г. Кокшетау | шт. | 1 |  | 31 107 |
| 3.4 | Реконструкция ТП № 257 на КТПГ с тр-рами 1000 кВа, проходного типа, с коридорами обслуживания в г. Кокшетау | шт. | 1 |  | 47 239 |
|  | Щучинские МЭС |  |  |  |  |
| 3.5 | Реконструкция ТП № 375 в с. Зеленый Бор с тр-ром 250 кВа на КТПГ с тр-ром 400 кВа, тупикового типа | шт. | 1 |  | 5 812 |
|  | Щучинские городские ЭС |  |  |  |  |
| 3.6 | Реконструкция КТП № 3 с тр-ром 250 кВа на КТПГ с тр-ром 400 кВа, тупикового типа | шт. | 1 |  | 4 926 |
| 3.7 | Реконструкция КТП № 11 с тр-ром 250 кВа на КТПГ с тр-ром 400 кВа, тупикового типа | шт. | 1 |  | 4 926 |
|  | Акжарские ЭС |  |  |  |  |
| 3.8 | Реконструкция КТП № 9-6 в с . Талшик на КТПГ с тр-ром 250 кВа, тупикового типа | шт. | 1 |  | 4 346 |
| 3.9 | Реконструкция КТП № 9-4 в с . Талшик на КТПГ с тр-ром 400 кВа, тупикового типа | шт. | 1 |  | 5 278 |
|  | Енбекшильдерские ЭС |  |  |  |  |
| 3.10 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 14-3 с силовым трансформатором 100 кВа на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВа тупикового типа в с. Макинка | шт. | 1 |  | 4 428 |
|  | Уалихановские ЭС |  |  |  |  |
| 3.11 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 22-13 с силовым трансформатором 250 кВа на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 250 кВа тупикового типа в с. Кишкенеколь | шт. | 1 |  | 5 734 |
|  | Айыртауские МЭС |  |  |  |  |
| 3.12 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 19-15 с силовым трансформатором 100 кВа на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 160 кВа тупикового типа в с. Саумалколь | шт. | 1 |  | 4 027 |
| 3.13 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4-15 с силовым трансформатором 250 кВа на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВа тупикового типа в с. Саумалколь | шт. | 1 |  | 4 965 |
|  | Целинные ЭС |  |  |  |  |
| 3.14 | Реконструкция КТП -10/0,4 кВ № 6-4,6-5 на ГКТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВа и 250 кВа в с.Новоишимское. | шт. | 2 | 8 837 | 9 757 |
|  | Рузаевские ЭС |  |  |  |  |
| 3.15 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 05-15 на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 250 кВа в с.Рузаевка | шт. | 1 | 3 898 | 4 878 |
|  | Тайыншинские ЭС |  |  |  |  |
| 3.16 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 117-06 (бывшая 20-06) на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 250 кВа в г. Тайынша | шт. | 1 | 3 937 | 4 264 |
| 3.17 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 11-02 с силовым трансформатором 160 кВа на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 250 кВа тупикового типа в г. Тайынша | шт. | 1 |  | 4 376 |
|  | Зерендинские ЭС |  |  |  |  |
| 3.18 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 5 в с. Красный Яр с силовым трансформатором 400 кВа на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВа, тупикового типа | шт. | 1 |  | 6 581 |
|  | ИТОГО: |  | 18 |  | 194 841 |
| 4 | Оборудование и техника |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация АТС на АТС "Протон" на базе ТОО "Кокшетау Энерго" | шт. | 1 | 45 000 | 43 214 |
| 4.2 | Автокран гп.25т | шт. | 1 | 64 674 | 63 300 |
| 4.3 | Автомобиль УАЗ "Фермер" | шт | 3 |  | 16 731 |
| 4.4 | Niva Chevrolet LC | шт | 2 |  | 10 800 |
| 4.5 | Комплект колесно-гусеничных модулей «TrackNGo AD Boivin» | шт | 1 |  | 8 839 |
| 4.6 | Вольтамперфазометр ВАФ | шт | 20 |  | 7 386 |
| 4.7 | Гидромолот САТ | шт | 1 |  | 1 254 |
| 4.8 | Буровая установка | к-т | 1 |  | 2 121 |
| 4.9 | Компьютеры и комплектующие |  |  |  | 1 518 |
| 4.10 | МФУ - 1 шт. и комптьюеры в сборе - 4 шт. | шт | 5 |  | 1 542 |
| 4.11 | Струйный принтер EPSON L 1300 | шт | 1 |  | 223 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 156 929 |
| 5 | Инструменты ИП-2020 г |  |  |  | 4 728 |
| 6 | Проведение экспертизы Инвестиционной программы-2020 | усл | 1 |  | 700 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 842 378 | 1 244 195 |

- Основные финансово-экономические показатели.

В 2020 году доход от услуги по передаче электрической энергии составил 7 млрд. 397 млн. тенге, общие фактические затраты по тарифной смете составили 7 млрд. 303 млн. тенге.

По результатам  2020 года прибыль в тарифной смете составила 94 млн. тенге. Вся полученная прибыль вместе с амортизацией была направлена на выполнение инвестиционной программы.

Средний тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии составил 5,93 тенге за 1кВтч без учёта НДС (тариф на 2020г утверждён в размере 5,83 тенге с 1 января по 31 августа и 6,10 тенге с 1 сентября по 31 декабря 2020 года).

- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.

| Наименование показателей | Ед изм | 2020 год план | 2020 год факт | откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемых услуг (товаров, работ), в том числе | тыс. кВтч | 1 227 048 | 1 247 668 | 1,7 |

- Проводимая работа с потребителями.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».

Напряжение, частота и режим нагрузок в 2020 году соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно и в этой связи, письменные обращения по названному вопросу в адрес компании не поступали.

- Исполнение утверждённой тарифной сметы.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | утверждено | фактически | откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 7 039 725 | 6 950 451 | -1,3 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | - " - | 3 697 715 | 3 588 963 | -2,9 |
| 1.1 | Сырье и материалы | - " - | 185 924 | 180 749 | -2,8 |
| 1.2 | Покупные изделия (потери) | - " - | 3 190 022 | 3 099 929 | -2,8 |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | - " - | 190 802 | 183 588 | -3,8 |
| 1.4 | Топливо | - " - | 748 | 748 | 0,0 |
| 1.5 | Энергия | - " - | 130 219 | 123 951 | -4,8 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | - " - | 2 099 625 | 2 092 979 | -0,3 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | - " - | 1 902 696 | 1 881 148 | -1,1 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 162 680 | 175 995 | 8,2 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 34 249 | 35 835 | 4,6 |
| 3 | Амортизация | - " - | 714 727 | 705 929 | -1,2 |
| 4 | Ремонт | - " - | 360 787 | 349 770 | -3,1 |
| 5 | Прочие затраты | - " - | 166 872 | 212 809 | 27,5 |
| II | Расходы периода , в т.ч. | - " - | 322 832 | 352 967 | 9,3 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | - " - | 322 832 | 352 967 | 9,3 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - " - | 167 859 | 167 849 | 0,0 |
| 6.2 | Социальный налог | - " - | 14 352 | 15 256 | 6,3 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 3 021 | 3 242 | 7,3 |
| 6.4 | Налоги | - " - | 115 969 | 124 097 | 7,0 |
| 6.5 | Прочие расходы | - " - | 21 631 | 42 523 | 96,6 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 0 | 0 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 7 362 557 | 7 303 418 | -0,8 |
| IV | Прибыль | - " - | 127 651 | 93 478 | -26,8 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | - " - |  |  |  |
| VI | Всего доходов | - " - | 7 490 208 | 7 396 896 | -1,2 |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс кВтч | 1 227 048 | 1 247 668 | 1,7 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,59 | 17,58 | -0,1 |
|  |  | тыс кВтч | 264 006 | 268 798,5 | 1,8 |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/ квтч | 6,10 | 5,93 | -2,9 |
|  | Справочно |  |  |  |  |
| 8 | Среднесписочная численность персонала | человек | 2 106 | 1 714 | -18,6 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| 8.1 | производственного персонала | - " - | 1 987 | 1 591 | -19,9 |
| 8.2 | административного персонала | - " - | 119 | 123 | 3,4 |
| 9 | Среднемесячная заработная плата всего, в том числе | тенге | 81 931 | 99 621 | 21,6 |
| 9.1 | производственного персонала | тенге | 79 798 | 98 531 | 23,5 |
| 9.2 | административного персонала | тенге | 117 548 | 113 719 | -3,3 |

- Перспективы деятельности предприятия.

Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 4 миллиарда 553 млн. тенге на 5 лет.

Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 17,52%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль заложенные в тарифной смете на 2021 - 2025 годы.