Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»  по оказанию услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год план | 2016 год факт | отклонение | причины отклонения |
| 1 | Строительство и реконструкция электросетей РС-10/0,4 кВ, ВЛ-35 кВ и выше | 268 718 | 268 718 | - |  |
| 2 | Замена устаревшего оборудования ПС, ОРУ, ЗРУ | 224 659 | 224 659 | - |  |
| 3 | Реконструкция устройств релейной защиты | 174 156 | 174 156 | - |  |
| 4 | Внедрение АСКУЭ | 31 175 | 31 244 | 69 | удорожание эл.счетчиков |
| 5 | Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 кВ (замена трансформаторов) | 22 407 | 22 407 | - |  |
| 6 | Здания и сооружения | 40 362 | 40 362 | - |  |
| 7 | Приборы и оборудование связи | 13 935 | 13 935 |  |  |
|  | Итого: | 775 411 | 775 480 | 69 |  |

- Исполнение инвестиционной программы.

- Основные финансово-экономические показатели.

В 2016 году доход от услуг по передаче и распределению электрической энергии составил 6 млрд. 194 млн.тенге, общие фактические затраты по тарифной смете составили 5 млрд 952 млн.тенге.

Предприятием была получена прибыль в размере 242 млн. тенге, часть которой 86 млн.тенге была направлена на  выполнение Инвестиционной программы 2016 года вместе с амортизацией 689 млн.тенге, что соответствует Закону «О естественных монополиях», а остальная часть 156 млн.тенге направлена на погашение основного долга по кредиту в АО «Казкоммерцбанк».

Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии составил 5,85 тенге за 1кВтч без учёта НДС.

- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.

| Наименование показателей | Ед изм | 2016 год план | 2016 год факт | откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемых услуг (товаров, работ), в том числе | тыс кВтч | 1 041 901 | 1 058 844 | 1,6 |
| Прямые потребители | тыс кВтч | 220 742 | 264 551 | 19,8 |
| Энергоснабжающие организации | тыс кВтч | 821 159 | 794 293 | -3,3 |

- Проводимая работа с потребителями.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».

Напряжение, частота и режим нагрузок в 2016 году соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно и в этой связи, письменные обращения по названному вопросу в адрес компании не поступали.

- Исполнение утверждённой тарифной сметы.

| № п/п | Наименование показателей | Ед изм | тарифная смета на 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | откл, % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в т.ч. | тыс тенге | 5 386 883 | 5 524 833 | 2,6 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | - " - | 2 950 324 | 2 975 657 | 0,9 |
| 1.1 | Сырье и материалы | - " - | 180 509 | 176 480 | -2,2 |
| 1.2 | Покупные изделия (потери) | - " - | 2 502 446 | 2 512 363 | 0,4 |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | - " - | 160 036 | 173 096 | 8,2 |
| 1.4 | Топливо | - " - | 13 629 | 17 852 | 31,0 |
| 1.5 | Энергия | - " - | 93 705 | 95 866 | 2,3 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | - " - | 1 190 879 | 1 229 611 | 3,3 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | - " - | 1 083 603 | 1 109 443 | 2,4 |
| 2.2 | Социальный налог | - " - | 107 277 | 120 168 | 12,0 |
| 3 | Амортизация | - " - | 693 183 | 689 336 | -0,6 |
| 4 | Ремонт | - " - | 336 154 | 358 797 | 6,7 |
| 5 | Прочие затраты всего, в т.ч. | - " - | 216 342 | 271 432 | 25,5 |
| 5.1 | Услуги сторонних организаций | - " - | 109 877 | 155 873 | 41,9 |
| 5.2 | Другие затраты | - " - | 106 465 | 115 559 | 8,5 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | - " - | 428 515 | 427 114 | -0,3 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | - " - | 226 655 | 225 255 | -0,6 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - " - | 74 273 | 72 163 | -2,8 |
| 6.2 | Социальный налог | - " - | 7 353 | 7 795 | 6,0 |
| 6.3 | Налоги | - " - | 118 258 | 113 776 | -3,8 |
| 6.4 | Прочие расходы | - " - | 26 771 | 31 521 | 17,7 |
| - 6.4.1 | - Командировочные | - - " - | - 2 657 | - 3 429 | - 29,1 |
| - 6.4.2 | - Представительские расходы | - - " - | - 0 | - 0 |  |
| - 6.4.3 | - Коммунальные услуги | - - " - | - 2 992 | - 3 185 | - 6,5 |
| - 6.4.4 | - Услуги связи | - - " - | - 5 128 | - 5 263 | - 2,6 |
| - 6.4.5 | - Оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | - - " - | - 0 | - 0 |  |
| - 6.4.6 | - Услуги банка | - - " - | - 4 526 | - 4 903 | - 8,3 |
| - 6.4.7 | - Канцелярские и оргтехника | - - " - | - 2 898 | - 2 903 | - 0,2 |
| - 6.4.8 | - Услуги типографии | - - " - | - 627 | - 598 | - -4,6 |
| - 6.4.9 | - Подготовка кадров | - - " - | - 5 048 | - 6 891 | - 36,5 |
| - 6.4.10 | - Услуги по информационному обслуживанию потребителей | - - " - | - 567 | - 1 135 | - 100,1 |
| - 6.4.11 | - Подписка | - - " - | - 2 328 | - 2 382 | - 2,3 |
| - 6.4.12 | - Прочие расходы |  | - 0 | - 832 |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 201 859 | 201 859 | 0,0 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 5 815 397 | 5 951 947 | 2,3 |
| IV | Прибыль | - " - | 281 799 | 242 289 | -14,0 |
| VI | Всего доходов | - " - | 6 097 196 | 6 194 236 | 1,6 |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс кВтч | 1 041 901 | 1 058 844 | 1,6 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 18,29 | 18,29 | 0,0 |
|  | то же | тыс кВтч | 233 220 | 238 773 | 2,4 |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/ квтч | 5,85 | 5,85 |  |

- Перспективы деятельности предприятия.

Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2016-2020 годы в размере 4 миллиарда 63 млн.тенге на 5 лет.

Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии за 5 лет на 0,7%, т.е. до уровня 17,59%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль заложенные в тарифной смете на 2016 - 2020 годы.