Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»

по оказанию услуги по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2021 года.

- Исполнение инвестиционной программы.

Выполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2021 года после оформления всех разрешительных документов.

- Основные финансово-экономические показатели.

В 1 полугодии доход от услуги по передаче электрической энергии составил 4 млрд. 396 млн. тенге, общие фактические затраты по тарифной смете составили 3 млрд. 487 млн. тенге.

По результатам  1 полугодия прибыль в тарифной смете составила 909 млн. тенге. Вся полученная прибыль вместе с амортизацией была направлена на закуп материалов на выполнение инвестиционной программы и ремонтных работ.

Средний тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии составил 6,33 тенге за 1кВтч без учёта НДС (тариф с 1 января утверждён в размере 6,29 тенге с 1 мая в размере 6,44 тенге).

- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.

| Наименование показателей | Ед изм | 2021 год план | 1 полугодие факт | откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемых услуг (товаров, работ), в том числе | тыс. кВтч | 1 227 048 | 694 676 | 57 |

- Проводимая работа с потребителями.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».

Напряжение, частота и режим нагрузок в 1 полугодии соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно и в этой связи, письменные обращения по названному вопросу в адрес компании не поступали.

- Исполнение утверждённой тарифной сметы.

| № п/п | Наименование показателей | Ед изм | 2021г утв | 1 полугодие 2021г факт | откл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс тенге | 7 380 916 | 3 302 763 | 45 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | - " - | 4 200 330 | 1 651 187 | 39 |
| 1.1 | Сырье и материалы | - " - | 202 309 | 44 743 | 22 |
| 1.2 | Покупные изделия (потери) | - " - | 3 671 191 | 1 489 647 | 41 |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | - " - | 191 706 | 54 514 | 28 |
| 1.4 | Топливо | - " - | 575 | 0 | 0 |
| 1.5 | Энергия | - " - | 134 549 | 62 283 | 46 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | - " - | 1 965 798 | 1 141 981 | 58 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | - " - | 1 778 198 | 1 030 246 | 58 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 152 036 | 92 305 | 61 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 35 564 | 19 430 | 55 |
| 3 | Амортизация | - " - | 650 835 | 369 506 | 57 |
| 4 | Ремонт | - " - | 372 261 | 51 791 | 14 |
| 5 | Прочие затраты | - " - | 191 692 | 88 297 | 46 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | - " - | 335 574 | 183 968 | 55 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | - " - | 335 574 | 183 968 | 55 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - " - | 144 057 | 92 676 | 64 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 12 317 | 7 750 | 63 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 2 593 | 1 752 | 68 |
| 6.4 | Налоги | - " - | 114 032 | 48 942 | 43 |
| 6.5 | Прочие расходы | - " - | 62 575 | 32 848 | 52 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 0 | 0 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 7 716 490 | 3 486 731 | 45 |
| IV | Прибыль | - " - | 191 543 | 909 665 | 475 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | - " - |  |  |  |
| VI | Всего доходов | - " - | 7 908 033 | 4 396 396 | 56 |
|  | Необоснованно полученный доход по отчёту об исполнении тарифной сметы за 2019г |  | 9 823 | -5 561 | -57 |
|  | Итого доход |  | 7 898 210 | 4 390 835 | 56 |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс кВтч | 1 227 048 | 694 676 | 57 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 17,52 | 100 |
|  |  | тыс кВтч | 262 766 | 125 643 | 48 |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/ квтч | 6,44 | 6,33 | 98 |

- Перспективы деятельности предприятия.

Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 4 миллиарда 553 млн. тенге на 5 лет.

Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 17,52%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль заложенные в тарифной смете на 2021 - 2025 годы.