Пресс-служба ТОО «Кокшетау Энерго»

Шокаев Марат 8 747 255 51 60,

kzmedia-partner@mail.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ

по мероприятиям инвестиционной программы

Мероприятие: пресс-тур с участием смешанной контрольной комиссии из представителей государственных органов и общественных организаций:

- Асет Курашев – заместитель начальника департамента контроля по регулированию естественных монополий по Акмолинской области;

- Валентина Геращенко – заместитель директора региональной палаты предпринимателей Акмолинской области;

- Виктор Антонович – главный инспектор аппарата областного маслихата;

- Арман Садыков – председатель общественного объединения «Потребители услуг субъектов естественных монополий Акмолинской области»;

Объекты: 	Объекты энергоснабжения г. Щучинска, г. Кокшетау, Зерендинского района Акмолинской области;

Дата проведения: 24 мая 2016 г.

Сегодня Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области с участием средств массовой информации поводится очередной пресс-тур о ходе модернизации и освоения инвестиционных обязательств субъектом естественных монополий  ТОО «Кокшетау Энерго», а также проведения ремонтных работ.

В традиционный порядок проведения данного мероприятия были внесены принципиальные изменения. Для участия в поездке департамент  по регулированию естественных монополий пригласил представители маслихатов области и города и общественных объединений. Руководство энергетической компании поддержало инициативу.

Заместитель генерального директора ТОО «Кокшетау Энерго» по техническому развитию и общим вопросам Константин Раньев прокомментировал расширение списка участников пресс-тура: «Мы только приветствуем участие экспертов и общественности и призываем представителей комиссии к активной позиции. В свою очередь мы не опасаемся усиления контроля над реализацией инвестиционной программы, так как выполняем свои обязательства в полном объеме. Прежде всего, мы хотим знать о том, что наш потребитель проинформирован о том, что мы делаем все, что в наших силах и возможностях, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения всех обслуживаемых нами территорий».

Генеральным директором ТОО «Кокшетау Энерго» Бериком Акылбековым было дано распоряжение о содействии работе комиссии и всех участников пресс-тура.

Перед выездом по объектам Асет Курашев, заместитель начальника департамента контроля по регулированию естественных монополий по Акмолинской области, модератор поездки дал короткую справку о том, что одним из стратегических направлений тарифной политики Департамента является повышение инвестиционной привлекательности регулируемых секторов. Для решения поставленных задач субъектам естественных монополий утверждаются инвестиционные программы, направленные на создание новых активов, расширение, восстановление, обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств субъекта естественной монополии.

По итогам встречи Валентина Геращенко, представитель от Палаты предпринимателей области отметила надежную работу энергетической компании и стремление идти навстречу потребителям, открытость информации по финансированию инвестиционных мероприятий. Представитель Палаты предпринимателей сказала: «В общении со специалистами технических служб компании мною был затронут вопрос получения технических условий объектов малого и среднего бизнеса. Как предпринимателю мне понятно стремление моих коллег уменьшить расходы, но, сегодня, я поняла, что требования специалистов энергетиков во многом обоснованы, так как продиктованы вопросами безопасности».

Арман Садыков, председатель общественного объединения «Потребители услуг субъектов естественных монополий Акмолинской области» поблагодарил организаторов поездки и высказал свою точку зрения: «Взаимоотношениям потребителей и энергетической компании необходим баланс интересов. Перед поездкой я ознакомился с информацией на сайте комитета по регулированию естественных монополий и отметил для себя, что ТОО «Кокшетау Энерго», практически единственная компания, полностью реализовавшая мероприятия инвестиционной программы 2016 года. Хотелось увидеть её практическую реализацию. Я полностью удовлетворен качеством работ по инвестиционной программе, деньги потребителей потрачены не зря. Нам необходимо ознакомиться с инвестпрограммами на текущий и ближайшие годы. Инфляционные процессы внесли свои коррективы. В будущем нам предстоит решать вопрос достаточности этих ресурсов. С одной стороны нельзя допускать рост тарифа, а с другой нельзя, чтобы недостаток финансирования сказывался на надежности работы электрических сетей».

Объективная информация о мероприятиях

инвестиционной программы:

- Проведена реконструкция ЗРУ-10 кВ на подстанции ПС 110/35/10 кВ "Щучинская"  с заменой ячеек  10 кВ  в  г. Щучинск.

Это значительно повысило надежность электроснабжения г. Щучинска, так как до этого в эксплуатации находились ячейки производства НРБ (Болгария).     Болгарское оборудование, было установлено в начале 80-х годов.

Серьезные проблемы с ним начались уже в начале 2000-х. Проходные изоляторы потеряли свои диэлектрические свойства, ток пришивал их, что приводило к аварийным отключением ячеек.

Уже к этому времени распределительные устройства морально и физически  устарели. Исчезла возможности закупки запасных частей для этого оборудования, так как они давно сняты с производства.

Возможности дальнейшей отсрочки не было.

Коротко говоря, город Щучинск  в плане электроснабжения сидел на пороховой бочке. С проведением реконструкции вопрос по надежности электроснабжения  снят с повестки дня. Также появилась возможность подключения новых потребителей, что ранее являлось затруднительным.

- Проведена реконструкция ВЛ-10   кВ протяженностью более 22 км.

В связи с расширением в г. Щучинск жилого и промышленного секторов возникла необходимость в реконструкции воздушной линии 10 кВ «Город -2» от ПС «Щучинская». Этому способствовало также неудовлетворительное состояние опор, подвесной арматуры и провода, что  не позволяло  производить эксплуатацию в нормальном режиме.  Появилась возможность закольцовки данной линии с другими линиями 10 кВ, что позволило производить плановые отключения для проведения ремонтных работ  без ограничения других потребителей.

- Проведена реконструкция ВЛ-0,4    кВ протяженностью более  20 км.

Реконструкция электросетей произведена в связи с тем, что состояние  опор, подвесной арматуры и голого провода А-16 не позволяло  производить эксплуатацию в нормальном режиме. Из-за касания веток, набросов на провода, возросшей нагрузки на линии происходило схлестывание проводов, что приводило к ухудшению состояния провода. Реконструкция позволила свести до минимума количество аварийных отключений и уменьшило количество технических потерь на данном участке с 50 % до 3 %.

- Проведена реконструкция КЛ-0,4 кВ общей протяженностью  7,5 км

Необходимость данных мероприятий была вызвана тем, что  реконструируемые  кабельные линии были введены в более 50 лет назад. Дальнейшая эксплуатация могла привести к созданию аварийных ситуаций.  В случае повреждения кабельных линий в зимний период нам приходится производить монтаж временных воздушных линий 0,4 кВ  от ТП к домам. Это приводит к отвлечению денежных средств, создается опасность для людей, так как в этом случае линии проходят прямо по жилому кварталу.

- Провели реконструкцию производственного здания ЩГРЭС в г. Щучинск.

Это позволило значительно улучшить условия труда для административно – технического персонала.

- Проведена реконструкция КРУН -10 кВ ПС 110/10 кВ "МКТ" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ,  что позволило уменьшить потери, сократить аварийность.

- Также   приобретены новые радиостанции УКВ диапазона, внедрена система широкополосного радиодоступа "WIMIC-6000": "Кокшетау Энерго - Еликты", ПС "Зерендинского РЭС»

После запуска оборудования обеспечили качественной телефонной связью Зерендинский регион, также закрыли вопрос по передаче данных, удаленно  производим мониторинг передачи данных, ведем управление и контроль за оборудованием связи (отсутствуют простои связи из-за выхода оборудования). Ведем измерение телеметрии, а также по каналам широкополосного доступа подали телефонные номера, чем обеспечили прямую связь между диспетчерами ЦДС и диспетчером Зерендинских РЭС, Красноярский ПЭУ и Центральной диспетчерской службой ТОО «Кокшетау Энерго». Также  появилось возможность расширения канала для работы АСКУЭ.

- Проведена реконструкция ОРУ-35 кВ на подстанции ПС 35/6 кВ «Васильковка» со строительством  СВВ-35 кВ,  строительство приемного портала строительство отпайки на подстанции ПС 35/6 кВ "Васильковка" длиной -1,3 км  от ВЛ-35 кВ "Алексеевка-24 Партсъезд".

Это значительно повысило надежность электроснабжения, дало возможность бесперебойного электроснабжения таких потребителей,  как ТОО «Ардагер Неруд», колония, учреждения и  население п. Гранитный.

- Проведено строительство отпайки на подстанции ПС 35/6 кВ "Васильковка" длиной -1,3 км  от ВЛ-35 кВ "Алексеевка-24 Партсъезд".

Это значительно повысило надежность электроснабжения

- На подстанции ПС "Западная" – заменили   трансформатор ТДТН-25 000 кВА  с реконструкцией устройств  РЗА.

У нас стоял ТДН мощностью 10000 кВА, сейчас установлен трансформатор ТДН 25000 кВА, практически в 2,5 раза мощнее замененного.

Эта первая замена трансформатора такой мощности за 30 лет работы компании.

Прежде оба трансформатора работали на пределе нагрузки, а в случае вывода одного из трансформаторов в ремонт,  второй работал со значительным перегрузом.  Обеспечена бесперебойная подача электроэнергии потребителю в период увеличения нагрузок. С вводом в работу трансформатора значительно повысилось качество напряжения по 10 кВ, что позволило  потребителям не  испытывать падения напряжения в часы пиковых нагрузок. К тому же появился запас мощности для развития этой части города.

- Создание  локальной системы АСКУЭ

АСКУЭ позволило вести контроль за состоянием потребления электроэнергии, производить дистанционно отключение недобросовестных потребителей.

В старых многоэтажных домах счетчики электроэнергии установлены у потребителей в квартирах, что позволяет недобросовестным людям производить хищения электроэнергии. С вводом системы в таких домах ситуация коренным образом изменилась.

Дополнительная информация по крупным объектам:

Объект: 	подстанция «Западная»,  г.  Кокшетау

От подстанции «Западная» запитана треть города Кокшетау. Для её надежной работы произведена замена трансформатора.

Прежде стоял трансформатор мощностью 10000 кВА, сейчас установлен трансформатор 25000 кВА, практически в 2,5 раза мощнее замененного.

Эта первая замена трансформатора такой мощности за 30 лет работы компании.

Прежде оба трансформатора работали на пределе нагрузки, а в случае вывода одного из трансформаторов в ремонт, со значительным перегрузом.

Для специалистов компании критерий надежности является приоритетом, поэтому была  произведена замена одного из трансформаторов на более мощный агрегат.

Несмотря на значительные издержки – сумма расходов по инвестиционным мероприятиям на подстанции «Западная» – 174 миллиона тенге, такое решение было принято.

В перспективе увеличатся и эксплуатационные расходы, но будет обеспечена бесперебойная подача электроэнергии потребителю в период увеличения нагрузок.

К тому же есть запас мощности для развития этой части города.

Тестовый период пройден успешно.

Уже в сентябре новый трансформатор  позволил вывести второй трансформатор подстанции «Западная» в ремонт без ограничений потребителей.

Трансформатор отработал весь период увеличения нагрузки без сбоев.

Объект: 	подстанция «Щучинская», г. Щучинск

На подстанции «Щучинская» в начале 80-х годов было установлено болгарское оборудование.

Серьезные проблемы с ним начались уже в начале 2000-х. Проходные изоляторы потеряли свои диэлектрические свойства, ток пришивал их, что приводило к аварийным отключением ячеек.

К этому времени распределительные устройства морально устарели, и не было возможности закупать комплектующие для ремонта.

В 2001 г. фирмой «Таврида Электрик» масляные выключатели АК 10 были заменены на вакуумные выключатели и установлены новые блоки защиты.

Вопрос о полной замене оборудования тогда не стоял, средств было недостаточно, но благодаря реконструкции мы получили временную фору.

Сейчас, благодаря инвестиционной программе, профинансировано приобретение и установка новых вакуумных выключателей. Оборудование КРУН-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Щучинская» изготовлено на заводе-изготовителе «Промэлектроснаб Казахстан», г. Алматы.

Общая сумма проекта превышает 134 миллиона тенге.

Возможности дальнейшей отсрочки не было.

Оборудование имело крайнюю степень износа:

- изоляторы потеряли свои свойства и уже не подлежали восстановлению,

- не было замены ни по опорным, ни по проходным изоляторам,

- у отдельных выключателей увеличились отверстия в дугагасящих камерах.

В 2015 году горела одна из ячеек ЗРУ 10 Были проблемы с ячейкой Автобазы, которая аварийно отключалась не менее 2-х раз в неделю. Дальнейшая эксплуатация КРУ, комплектных распределительных устройств, могла привести к пожарам и даже к взрывам.

Цели инвестиционной программы:

- Инвестиционные программы разрабатываются для развития сетей;

- Приоритет – ликвидация проблемных узких мест, т.е. замена морально и физически изношенного оборудования, это мы видим на Щучинской подстанции;

- Только внедряя в производство новую технику и технологии, наша компания может уверенно смотреть в будущее, а главное обеспечить надежное энергоснабжения потребителей;

Ожидаемые практические результаты:

- снижение технических потерь электроэнергии и   исключение случаев прямого хищения электроэнергии,

- снижение аварийности в сетях и уменьшение прямых затрат, связанных с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием оборудования,

- увеличение объемов продаж электроэнергии и улучшение контроля за электропотреблением,

- достижения 100%-ного сбора средств за потребленную электроэнергию и адресность подачи электроэнергии платежеспособным потребителям.

Приоритетными направлениеми вложения инвестиций определены энергетические объекты г. Кокшетау, г. Щучинска и курортной зоны Боровое.

Объем потребления электроэнергии здесь составляет до 60% от общего полезного отпуска ТОО «Кокшетау Энерго».