Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»

по оказанию услуги по передаче электрической энергии за 2021 год.

- Исполнение инвестиционной программы.

| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Единица изм. | Количество | Сумма инвестиций, тысяч тенге (план) | Сумма инвестиций, тысяч тенге (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реконструкция электросетей ЛЭП-10/0,4 кВ |  |  |  |  |
|  | - Кокшетауские ГЭС |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 5 в г. Кокшетау с применением СИП до фасада домов | - км | - 3,21 | - 22 204 | - 23 794 |
| - 1.2 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 219 в г. Кокшетау с применением СИП до фасада домов | - км | - 1,84 | - 16 399 | - 17 338 |
| - 1.3 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-9 к ТП -146 с применением прокола в г. Кокшетау | - км | - 0,30 | - 4 201 | - 3 992 |
| - 1.4 | - Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 к д. Канай би, 40 с применением прокола в г. Кокшетау | - км | - 0,35 | - 2 771 | - 2 840 |
| - 1.5 | - Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 к д. Канай би, 42 с применением прокола в г. Кокшетау | - км | - 0,21 | - 1 964 | - 1 989 |
| - 1.6 | - Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-181 к д. Канай би, 44 с применением прокола в г. Кокшетау | - км | - 0,23 | - 2 185 | - 2 142 |
| - 1.7 | - Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП-250 к д. Уалиханова, 162 в г. Кокшетау | - км | - 0,28 | - 2 184 | - 2 197 |
| - 1.8 | - Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП- 269 к д. Садуакасова, 50А в г. Кокшетау | - км | - 0,15 | - 1 358 | - 1 492 |
|  | - Щучинские ГЭС |  |  |  |  |
| - 1.9 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1 в г. Щучинск с применением СИП до фасада домов | - км | - 3,4 | - 21 776 | - 23 716 |
| - 1.10 | - Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 158, ф. "Ботаническая, 8 " в г. Щучинск | - км | - 0,15 | - 1 253 | - 1 705 |
| - 1.11 | - Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 92, ф. "Набережная,81 " в г. Щучинск | - км | - 0,1 | - 1 131 | - 1 472 |
| - 1.12 | - Реконструкция КЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 92, ф. "Едомского,6 " в г. Щучинск | - км | - 0,3 | - 2 374 | - 2 639 |
| - 1.13 | - Реконструкция КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ кВ "Щучинская" до РЛНД-10 на первой опоре с заменой кабельных лотков | - км | - 2 | - 44 000 | - 36 370 |
|  | - Акжарские ЭС |  |  |  |  |
| - 1.14 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 15-3 ф. 1, 2 в с. Талшик с применением СИП до фасада домов | - км | - 3,30 | - 20 360 | - 20 978 |
|  | - Енбекшильдерские ЭС |  |  |  |  |
| - 1.15 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 14-6 в г. Степняк с применением СИП до фасада домов | - км | - 4,71 | - 29 914 | - 31 858 |
|  | - Уалихановские ЭС |  |  |  |  |
| - 1.16 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 19-14, ф. 1, 2 в с. Кишкенеколь с применением СИП до фасада домов | - км | - 2,86 | - 18 869 | - 20 040 |
|  | - Айыртауские МЭС |  |  |  |  |
| - 1.17 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8- 2 в с. Саумалколь с применением СИП до фасада домов | - км | - 3,80 | - 30 386 | - 33 057 |
| - 1.18 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8- 3, ф. 1, 2 в с. Саумалколь с применением СИП до фасада домов | - км | - 0,75 | - 6 500 | - 7 724 |
| - 1.19 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8- 4, ф. 1 в с. Саумалколь с применением СИП до фасада домов | - км | - 1,35 | - 9 967 | - 11 317 |
|  | - Целинные ЭС |  |  |  |  |
| - 1.20 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 8-12 в с. Новоишимское с применением СИП до фасада домов | - км | - 0,74 | - 6 761 | - 7 533 |
|  | - Тайыншинские ЭС |  |  |  |  |
| - 1.21 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 107-03, ф. 2,3 в г. Тайынша с применением СИП до фасада домов | - км | - 3,6 | - 23 381 | - 25 973 |
|  | - Зерендинские ЭС |  |  |  |  |
| - 1.22 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 7 в с. Красный Яр с применением СИП до фасада домов | - км | - 3,1 | - 27 500 | - 29 344 |
|  | - Степногорские ЭС |  |  |  |  |
| - 1.23 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10559 в п.Аксу с применением СИП до фасада домов | - км | - 3,8 | - 21 719 | - 23 267 |
| - 1.24 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10225 в п. Бестобе с применением СИП до фасада домов | - км |  |  | - 756 |
| - 1.25 | - Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 10201 в п. Бестобе с применением СИП до фасада домов | - км | - 1,8 | - 12 812 | - 13 510 |
|  | - ИТОГО: |  | - 42,29 |  |  |
| 2 | Замена устаревшего оборудования ПС, ОРУ, ЗРУ |  |  |  |  |
|  | - Тайыншинские ЭС |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 110/35/ 10 кВ кВ "Тихоокеанская" с заменой масляного выключателя МВ-35 кВ яч. ввода 35 кВ "Т-1", "Т-2", "Менжинская", "Насосная , "Зеленый Гай" на вакуумные выключатели 35 кВ, модернизацией защит на микропроцессорные блоки «РЗА Системз», шкафа оперативного тока ШОТ-220, ОПУ и заменой кабельных связей вторичных цепей в с. Тихоокеанское | - шт. | - 5 | - 158 651 | - 149 806 |
|  | - ИТОГО: |  | - 5 |  |  |
| 3 | Реконструкция оборудования ТП-10/0,4 кВ (замена трансформаторов) |  |  |  |  |
|  | - Кокшетауские ГЭС |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Реконструкция КТП-215 на ГКТП с тр-ром 400 кВА, тупикового типа, без коридора обслуживания в г. Кокшетау | - шт. | - 1 | - 7 158 | - 7 173 |
| - 3.2 | - Реконструкция ГКТП-59 и РП-0,4 кВ с тр-ром 630 кВА путем замены на ГКТП –10/630 кВА сэндвич панелей с коридорами обслуживания РУ-0,4 кВ ,без коридора обслуживания РУ-10 кВ, с тр-ром 630 кВА, тупикового типа в г. Кокшетау | - шт. | - 1 | - 12 490 | - 11 499 |
|  | - Щучинские городские ЭС |  |  |  |  |
| - 3.3 | - Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 40 в г. Щучинск на 2ГКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 400 кВА, проходного типа | - шт. | - 1 | - 36 260 | - 34 117 |
|  | - Айыртауские МЭС |  |  |  |  |
| - 3.4 | - Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 8 - 3 в с. Саумалколь на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, проходного типа | - шт. | - 1 | - 4 515 | - 4 878 |
| - 3.5 | - Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4 - 9 в с. Саумалколь на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 160 кВА, тупикового типа | - шт. | - 1 | - 4 881 | - 5 198 |
| - 3.6 | - Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 4 -14 в с. Саумалколь на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА, тупикового типа | - шт. | - 1 | - 4 491 | - 4 808 |
|  | - Тайыншинские ЭС |  |  |  |  |
| - 3.7 | - Реконструкция КТП-10/0,4 кВ № 117-14 в г. Тайынша на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 250 кВА, тупикового типа | - шт. | - 1 | - 5 011 | - 5 201 |
|  | - Зерендинские ЭС |  |  |  |  |
| - 3.8 | - Реконструкция ГКТП-10/0,4 кВ № 47 в с. Красный Яр на ГКТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА, тупикового типа | - шт. | - 1 | - 6 595 | - 7 924 |
|  | - Степногорские ЭС |  |  |  |  |
| - 3.9 | - Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 10201 на КТПН 6/0,4 кВ с силовым трансформатором 400 кВА, тупикового типа в п. Бестобе | - шт. | - 1 | - 6 689 | - 6 518 |
|  | - ИТОГО: |  | - 9 |  |  |
| 4 | Внедрение новой техники |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Ямобур БМ-205В с механической установкой, глубиной бурения до 3 м. (без отвала) | - шт. | - 1 | - 11 598 | - 11 598 |
| - 4.2 | - Передвижная лаборатория для в/в испытаний | - шт. | - 1 | - 54 420 | - 54 420 |
| - 4.3 | - Баровая установка | - шт. | - 1 | - 5 223 | - 5 223 |
| - 4.4 | - КАМАЗ 43118-3027-50 Подъемник автомобильный гидравлический ВИПО-28-01 | - шт. | - 1 | - 45 982 | - 45 982 |
| - 4.5 | - Автомобиль УАЗ | - шт. | - 2 | - 12 980 | - 12 980 |
| - 4.6 | - Бурильно-крановые машины | - шт. | - 2 | - 70 152 | - 63 848 |
| - 4.7 | - Автомобиль JAC S7 |  |  |  | - 11 436 |
| - 4.8 | - Автомобиль УАЗ 236324-4102 |  |  |  | - 17 180 |
|  | - ИТОГО: |  | - 8 |  |  |
| 5 | Оборудование ЦС ИТиС |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Опт. волоконный кабель "База ЩМЭС-УРС31" | - км | - 4 | - 8 819 | - 8 684 |
| - 5.2 | - Опт. волоконный кабель ПС«Щучинская» - база ЩМЭС | - км | - 1 | - 3 526 | - 3 541 |
| - 5.3 | - Модернизация радиосети (замена всех устаревших радиостанции, установка репитеров) Айыртауские МЭС- Цел. ЭС, Руз. ЭС | - шт. | - 91 | - 17 738 | - 17 329 |
| - 5.4 | - Телефонизация Уалихановские ЭС (приобретение АТС, реконструкция кабельной сети) | - комп-с | - 1 | - 4 409 | - 4 801 |
| - 6 | - Капитальные ремонты приводящие к увеличению основных средств |  |  | - 13 722 | - 13 722 |
| - 7 | - Инструменты |  |  | - 13 348 | - 14 119 |
| - 8 | - Компьютеры, мониторы и МФУ |  |  | - 1749 | - 6 998 |
|  | - ИТОГО: |  |  |  |  |
|  | - ВСЕГО на 2021 год |  |  | - 842 378 | - 876 027 |

- Основные финансово-экономические показатели.

В 2021 году доход от услуги по передаче электрической энергии составил  8 млрд. 926 млн. тенге, общие фактические затраты по тарифной смете составили 8 млрд. 781 млн. тенге.

По результатам  2021 года прибыль в тарифной смете составила 157 млн. тенге. Часть данной прибыли в размере 127 млн. тенге вместе с амортизацией 749 млн. тенге была направлена на выполнение инвестиционной программы в размере 876 млн.тенге. Остальная часть прибыли 30 млн. тенге в направлена на оплату КПН, который не учтён в тарифной смете.

Тариф на 2021г утверждён в размере 6,29 тенге, с 1 мая утверждён тариф 6,44 тенге (в связи с увеличением цен от станций) и с 1 ноября утверждён ВКТ в размере 6,422 тенге. Фактический средний тариф за 2021 год сложился в размере 6,38 тенге за 1кВтч.

- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.

| Наименование показателей | Ед изм | 2021 год план | 2021 год факт | откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем оказываемых услуг (товаров, работ), в том числе | тыс. кВтч | 1 227 048 | 1 398 877 | 14,0 |

- Проводимая работа с потребителями.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».

Напряжение, частота и режим нагрузок в 2021 году соответствовал ГОСТу 13109-7 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Выявляемые в рабочем порядке несоответствия устранялись работниками ТОО «Кокшетау Энерго» незамедлительно и в этой связи, письменные обращения по названному вопросу в адрес компании не поступали.

- Исполнение утверждённой тарифной сметы.

| № п/п | Наименование показателей | Ед изм | 2021г утв | 2021г факт | откл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс тенге | 7 380 916 | 8 330 702 | 12,9 |
| 1 | Материальные затраты всего, в т.ч. | - " - | 4 200 330 | 4 771 047 | 13,6 |
| 1.1 | Сырье и материалы | - " - | 202 309 | 208 261 | 2,9 |
| 1.2 | Покупные изделия (потери) | - " - | 3 671 191 | 4 232 979 | 15,3 |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | - " - | 191 706 | 187 887 | -2,0 |
| 1.4 | Топливо | - " - | 575 | 583 | 1,4 |
| 1.5 | Энергия | - " - | 134 549 | 141 336 | 5,0 |
| 2 | Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | - " - | 1 965 798 | 2 257 055 | 14,8 |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | - " - | 1 778 198 | 2 033 581 | 14,4 |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 152 036 | 185 127 | 21,8 |
| 2.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 35 564 | 38 346 | 7,8 |
| 3 | Амортизация | - " - | 650 835 | 749 083 | 15,1 |
| 4 | Ремонт | - " - | 372 261 | 364 390 | -2,1 |
| 5 | Прочие затраты | - " - | 191 692 | 189 127 | -1,3 |
| II | Расходы периода, в т.ч. | - " - | 335 574 | 450 006 | 34,1 |
| 6 | Общие и административные расходы, всего в том числе | - " - | 335 574 | 450 006 | 34,1 |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | - " - | 144 057 | 229 442 | 59,3 |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | - " - | 12 317 | 21 666 | 75,9 |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование | - " - | 2 593 | 4 471 | 72,4 |
| 6.4 | Налоги | - " - | 114 032 | 122 779 | 7,7 |
| 6.5 | Прочие расходы | - " - | 62 575 | 71 647 | 14,5 |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений | - " - | 0 | 0 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 7 716 490 | 8 780 707 | 13,8 |
| IV | Прибыль | - " - | 191 543 | 156 944 | -18,1 |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | - " - |  |  |  |
| VI | Всего доходов | - " - | 7 908 033 | 8 937 651 | 13,0 |
|  | Необоснованно полученный доход по отчёту об исполнении тарифной сметы за 2019г |  | -9 823 | -11 198 | 14,0 |
|  | Итого доход |  | 7 898 210 | 8 926 453 | 13,0 |
| VII | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс кВтч | 1 227 048 | 1 398 877 | 14,0 |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 17,52 | 17,51 | -0,01 |
|  |  | тыс кВтч | 262 766 | 299 186 | 13,9 |
| IX | Тариф, без НДС | тенге/ квтч | 6,44 | 6,38 | -0,86 |

- Перспективы деятельности предприятия.

Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2021-2025 годы в размере 4 миллиарда 553 млн. тенге на 5 лет.

Данная инвестиционная программа будет направлена на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии до уровня 17,52%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы будут являться собственные средства: амортизация и прибыль заложенные в тарифной смете на 2021 - 2025 годы.