Отчет о деятельности ТОО «Кокшетау Энерго»  по оказанию услуг по передаче и распределению электрической энергии за 1 полугодие 2019 года.

ТОО «Кокшетау Энерго» является субъектом естественных монополий. Основным видом деятельности товарищества является оказание услуг по передаче электрической энергии.

На балансе предприятия находится 16 512,2 км линий электропередач 0,4-110 кВ и 2 990 трансформаторных подстанций 6-10-35-110-220 кВ суммарной мощностью 2 420,2 МВа.

- Исполнение инвестиционной программы.

Общая сумма затрат по выполнению мероприятий Инвестиционной программы ТОО «Кокшетау Энерго» на 2019 г., утвержденной совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан за № 447 от 12.12.2017 г. и департаментом Комитета по регулированию естественных монополий  и защите конкуренций Министерства национальной экономики  Республики Казахстан по Акмолинской области за № 177-ОД от 16.11. 2017г., составляет 847 994  тыс. тенге.

Заключены договоры на поставку материалов.	Заказы на материалы размещены у поставщиков. За 1 полугодие 2019 года  7 мероприятий физически выполнены и по ним ведется работа в части уведомления госорганов о  выполненных работах. По остальным мероприятиям идут работы по оформлению разрешений на реконструкцию и модернизацию.

- Основные финансово-экономические показатели.

За 1 полугодие 2019 года доход от услуг по передаче и распределению электрической энергии по выставленным счетам составил  3 млрд. 534 млн. тенге (3млрд.  958 млн. тенге с учетом НДС), фактически на счёт компании за данный период поступило 3 млрд. 63 млн. тенге за услуги по передаче электрической энергии. Дефицит составил 895 млн. тенге который образовался из-за задолженности сбытовой компании ТОО «Кокшетау Энерго Центр» у которой долг ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» на 1 июля составлял 934 млн. тенге. Общие фактические затраты по тарифной смете составили 2 млрд. 659 млн. тенге. (3 млрд. 100 млн. тенге по ДДС)

По результатам  1 полугодия 2019 года предприятием по тарифной смете без учёта затрат не входящих в тариф, была получена прибыль в размере 875 млн. тенге

Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии составил с 1 января по 31 марта  4,86 тенге, а с 1 апреля 5,83 тенге за 1кВтч без учёта НДС.

- Объёмы передачи и распределения электрической энергии.

За 1 полугодие 2019 года приём электрической энергии в сети ТОО «Кокшетау Энерго» составил 762 083 тыс. кВтч, объем передачи электрической энергии (полезный отпуск) составил 667 357 тыс. кВтч на сумму 3 534 386 тыс. тенге без НДС.

- Проводимая работа с потребителями.

Основная работа с потребителями заключается в обеспечении надёжности и качества передаваемой электрической энергии по сетям ТОО «Кокшетау Энерго».

Предприятием проводится аттестация приборов учёта  и проверка схем подключения точек учета с потребителями электрической энергии, при несоответствии приборов выписываются предписания на замену приборов учета или устранение нарушений подключения.

- Исполнение утверждённой тарифной сметы.

| № п/п | Наименование показателей | ед. изм | 2019 год утв | 1 полугодие факт | % вып | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс тенге | 5 690 788 | 2 524 475 | 44,4 |  |
| - 1 | - Материальные затраты всего, в т.ч. | - - " - | - 3 032 862 | - 1 137 509 | - 37,5 |  |
| - 1.1 | - Сырье и материалы | - - " - | - 180 509 | - 10 040 | - 5,6 | - ТМЦ закуплены, выполнение работ запланировано на 2 полугодие |
| - 1.2 | - Покупные изделия (потери) | - - " - | - 2 552 507 | - 992 621 | - 38,9 |  |
| - 1.3 | - Горюче-смазочные материалы | - - " - | - 185 245 | - 68 580 | - 37,0 |  |
| - 1.4 | - Топливо | - - " - | - 13 629 | - 589 | - 4,3 | - в связи с переходом на эл.отопление в Восточные МЭС (планируется корректировка ТС) |
| - 1.5 | - Энергия (тепловая энергия и электрическая энергия на хознужды) | - - " - | - 100 972 | - 65 679 | - 65,0 |  |
| - 2 | - Расходы на оплату труда всего, в т.ч. | - - " - | - 1 378 466 | - 767 506 | - 55,7 |  |
| - 2.1 | - Заработная плата производственного персонала | - - " - | - 1 254 292 | - 687 696 | - 54,8 |  |
| - 2.2 | - Социальный налог и социальные отчисления | - - " - | - 124 175 | - 70 960 | - 57,1 | - планируется корректировка ТС |
| - 2.3 | - Обязательное социальное медицинское страхование |  | - 0 | - 8 851 |  |  |
| - 3 | - Амортизация | - - " - | - 708 226 | - 349 320 | - 49,3 |  |
| - 4 | - Ремонт | - - " - | - 349 600 | - 177 594 | - 50,8 |  |
| - 5 | - Прочие затраты всего, в т.ч.: | - - " - | - 221 634 | - 92 547 | - 41,8 |  |
| - 5.1 | - Услуги стороних организаций | - - " - | - 115 169 | - 47 737 | - 41,4 |  |
| - 5.2 | - Другие затраты | - - " - | - 106 465 | - 44 810 | - 42,1 |  |
| II | Расходы периода , в т.ч. | - " - | 249 664 | 134 265 | 53,8 |  |
| - 6 | - Общие и административные расходы, всего в том числе | - - " - | - 249 664 | - 134 265 | - 53,8 |  |
| - 6.1 | - Заработная плата административного персонала | - - " - | - 85 972 | - 57 372 | - 66,7 |  |
| - 6.2 | - Социальный налог и социальные отчисления | - - " - | - 8 511 | - 5 228 | - 61,4 | - планируется корректировка ТС |
| - 6.3 | - Обязательное социальное медицинское страхование |  | - 0 | - 667 |  |  |
| - 6.4 | - Налоги | - - " - | - 125 657 | - 54 158 | - 43,1 | - за счёт снижения налога на имущество в связи с невыполнением ИП за 2018г |
| - 6.5 | - Прочие расходы | - - " - | - 29 524 | - 16 840 | - 57,0 |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | - " - | 5 940 452 | 2 658 740 | 44,8 |  |
| IV | Прибыль | - " - | 139 768 | 875 646 | 626,5 |  |
| V | Всего доходов | - " - | 6 080 220 | 3 534 386 | 58,1 |  |
| VI | Тариф, без НДС | тенге/ квтч | 5,83 | 4,86/5,83 |  |  |

- Перспективы деятельности предприятия.

Для предоставления качественных услуг по передаче и распределению электрической энергии для нашего предприятия Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Акмолинской области совместно с Министерством энергетики была утверждена инвестиционная программа на 2016-2020 годы в размере 4 млрд. 63 млн. тенге на 5 лет.

Выполнение мероприятий данной инвестиционной программы направляется на модернизацию и реконструкцию физически и морально изношенного оборудования предприятия, что позволит снизить, как планируется, нормативно-технические потери электроэнергии за 5 лет на 0,7%, т.е. до уровня 17,59%. Источниками финансирования для выполнения утвержденной инвестиционной программы являются собственные средства: амортизация и прибыль заложенные в тарифной смете на 2016 - 2020 годы.